“Viabilidad de automatización – Proceso de Evaluación de Credenciales”

1. Objetivo del documento

El presente documento resume el intercambio de correos electrónicos entre SUMMA University, Instituto Europeo de Postgrado (IEP) y el proveedor Global Software, con el fin de:

- Dejar constancia funcional y técnica de la solicitud de automatización del Proceso de Evaluación de Credenciales en el CRM.

Este documento sirve como soporte formal para la creación del ticket interno bajo el título:
“Viabilidad de automatización – Proceso de Evaluación de Credenciales”.

2. Alcance funcional de la automatización solicitada

En síntesis, el desarrollo solicitado y aprobado contempla:

- Automatización del envío al alumno de la Evaluación de Credenciales y la Traducción asociada, utilizando una plantilla de comunicación predefinida (plantilla 1347 u otra indicada por SUMMA/IEP).

- Condiciones de disparo del automatismo (trigger):

  - Ambos documentos (Diploma traducido/Traducción y Evaluación de Credenciales) deben estar subidos y supervisados en el Gestor Documental (candados cerrados en sus casillas correspondientes).

  - La SDI debe encontrarse en alguno de los estados activos de CRM definidos:

    - Cursando Máster

    - Cursando Máster pendiente documentos

    - Seguimiento Especial

    - Traslado

    - Pendiente Finalizar

    - Pendiente Trabajo de grado

    - Proceso de Diploma

  - El automatismo se ejecuta automáticamente cuando se cumplen las condiciones, sin necesidad de selección manual adicional.

- Tipos de alumnos:

  - Aplica tanto a alumnos tradicionales como a alumnos con convalidaciones.

- Subida masiva de documentos:

  - Implementación de un módulo de subida masiva en el Gestor Documental, con un área tipo Dropbox para arrastrar y soltar de 1 a 50 ficheros.

  - El sistema procesa los ficheros en función de su nombre estándar, asociándolos a la SDI y tipo de documento correspondiente.

  - Se genera un listado de resultados, con:

    - Check verde cuando la asociación es correcta.

    - X roja con explicación cuando la SDI o la clasificación no existen o no son coherentes.

- Convención de nombres de archivo (versión final acordada):

  - Todos los documentos se suben ya supervisados, por lo que no se utiliza el sufijo “_S”.

  - Ejemplos finales:

    - Alumnos TRADICIONAL / MATRICULADO:

      - 12345_Evaluación de credenciales.pdf

      - 12345_Traducción.pdf

    - Alumnos MATRICULADO CONVALIDACIONES:

      - 12345_Evaluación_de_Credenciales.pdf

      - 12345_Traducción_.pdf

3. Coste y plazos acordados

- Desarrollo inicial de trigger y automatismo (29/07/2025):

  - Coste: 245 €.

  - Plazo estimado: 5 días laborables.

- Desarrollo adicional del módulo de subida masiva (18/11/2025):

  - Coste: 265 €.

  - Plazo estimado: 4 jornadas laborables.

- Fecha de inicio de desarrollo definitivo:

  - 20 de noviembre de 2025, tras la aprobación presupuestal por parte de Ester Martín Caro y la confirmación de Claudia Sandoval.

- Fecha estimada de finalización del desarrollo:

  - Martes, 25 de noviembre de 2025, al finalizar la jornada.

4. Síntesis para creación de ticket

Para efectos del ticket interno “Viabilidad de automatización – Proceso de Evaluación de Credenciales”, se deja constancia de que:

- Se requiere automatizar el envío al alumno de la Evaluación de Credenciales y la Traducción, a través del CRM, cuando ambos documentos estén subidos y supervisados y la SDI se encuentre en estados académicos-administrativos activos.

- Es necesario contar con un módulo de subida masiva que permita arrastrar y soltar múltiples archivos, aplicando convenciones estandarizadas de nombres de fichero para su asociación automática.

- La automatización aplica a alumnos tradicionales y de convalidaciones.

- Se han definido convenciones de nombrado finales que eliminan la distinción por sufijo de supervisión, dado que el control de supervisión se realiza antes de la carga.

- El proveedor Global Software, a través de Miguel Ángel Marcos, ha confirmado la viabilidad técnica, costes y plazos del desarrollo.

- La autorización presupuestal fue solicitada a Ester Martín Caro y aprobada el 19 de noviembre de 2025, lo que habilitó el inicio del desarrollo el 20 de noviembre de 2025.

- Se espera la finalización del desarrollo al cierre de la jornada del martes 25 de noviembre de 2025.